СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЛАТНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.08.2011  г.  № 117

пос. Латная

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Латненского

городского поселения на 2011 -2017 гг.»

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Латненского городского поселения, а также в целях обеспечения жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами водоснабжения, сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства на территории Латненского городского поселения, Совет народных депутатов Латненского городского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2011-2017 гг.», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в Вестнике

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  администрации Латненского городского поселения Мордасова А.В.

Глава Латненского

городского поселения                                                                                           А.В.Новиков

# Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения 2011- 2017 гг.»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения 2011-2017 гг.» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Главы Латненского городского поселения от 24 июня 2011 г. №51/1-р |
| Заказчик программы | Администрация Латненского городского поселения |
| Основной разработчик Программы | Комиссия по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
| Основные цели программы | Обеспечение жителей и предприятий Латненского городского поселения надёжными и качественными услугами тепловодогазоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства |
| Задачи программы | определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; определение стоимости строительства по укрупненным показателям; определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса |
| Сроки реализации программы | 2011-2017гг. |
| Основные мероприятия программы | - Реконструкция очистных сооружений; - Замена существующих сетей водоснабжения; - Прокладка новых сетей водоснабжения; - Модернизация водозаборных сооружений - Замена сетей теплоснабжения; - Строительство новых сетей теплоснабжения. |
| Основные исполнители программы | Подрядные организации получившие право на проведение работ в соответствие с законодательством Российской Федерации |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансировании составляет 800,5 млн.руб. – средства Федерального и областного бюджетов. |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса |
| Контроль над исполнением программы | Заместитель главы администрации Латненского городского поселения, текущий контроль генеральный директор ООО «Теплоком» |
| Периодичность отчетности | Ежегодно 1 октября |

Глава Латненского городского поселения	 А.В. Мордасов

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения 2011- 2017 гг.»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения на 2011-2017гг.» (далее именуется – Программа) разработана в соответствии с распоряжением главы Латненского городского поселения от 24.06.2011 г. № 51/1-р «Об организации работы по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В настоящее время в Латненском городском поселении, как и в других населенных пунктах Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

ПЕРСПЕРТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛАТНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень направлений и объемов жилищного строительства до 2017 года с указанием ежегодного ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2017 года планируется до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

- Расчетная численность населения – 9 тыс. чел.

- Общий объем жилищного строительства – 54 тыс. м2

- Жилой фонд города общей площадью – 216 тыс. м2

- Средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади – 24, м2

- этажность возводимых домов: 1-2 этажа – 159,84 тыс. м2, 3-5 этажей – 56,16 тыс. м2. Таблица 1

| № п/п | Перспективный район | Плановый показатель, тыс. м2 | Сроки начала и завершения освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Западный и ул. Строителей | 4,5 | 2013-2017 |
|  | Восточный и Северный | 4,6 | 2013-2017 |
|  | Центральный | 3,5 | 2013-2017 |
|  | Итого: | 12,6 |  |

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения 2011-2017 гг.» в текущих ценах 2011 г. для нового жилищного строительства

Таблица 2

| № п/п | Перспективный район | Водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжение | Газоснабжение | Электроснабжение | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | Р-н Западный и ул. Строителей | 4,2 | 51,2 | 3,8 | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 73,2 |
| 2 | Восточный и Северный р-ны | 8,2 | 100,1 | 1,5 | 8,7 |  |  |  |  |  |  | 108,8 |
| 3 | Центральный р-н | 2,5 | 30,5 | 3,5 | 20,3 | 1,5 | 21,3 |  |  |  |  | 72,1 |
|  | Итого: | 14,9 | 181,8 | 8,8 | 51,0 | 1,5 | 21,3 |  |  |  |  | 254,1 |

Краткая характеристика перспективных районов

- Район Западный и улицы Строителей

Продолжить строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в районах Западный и ул. Строителей. Продолжится строительство инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения ввода жилья в районах Западный и ул. Строителей необходимо финансирование и строительство инженерных коммуникаций:

Водоснабжение	– 4,2 км (51,2 млн. руб.)

Водоотведение	– 3,8 км (22,0 млн. руб.)

- Восточный и Северный  районы

Продолжить строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в районах  Восточный и Северный. Продолжится строительство инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения ввода жилья в районах Восточный и Северный необходимо финансирование и строительство инженерных коммуникаций:

Водоснабжение	– 8,2 км (100,0 млн. руб.)

Водоотведение	– 1,5 км (8,7 млн. руб.)

- Центральный район

Продолжить строительство многоквартирных домов  в районе Центральный. Продолжится строительство инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения ввода жилья в районе Центральный необходимо финансирование и строительство инженерных коммуникаций:

Водоснабжение	– 2,5 км (30,5 млн. руб.)

Водоотведение	– 3,5 км (20,3 млн. руб.)

Теплоснабжение	– 1,5 км (21,3 млн. руб.)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является:

- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

В ходе реализации мероприятий программы планируется решить следующую задачу:

определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе:

- определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов;

- определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства по укрупненным показателям;

- определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2011-2017 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел 1. Развитие и модернизация систем теплоснабжения

Состояние проблемы:

Производство тепловой энергии в муниципальном образовании обеспечивает ООО «Теплоком».

Первоочередные проблемы муниципальных источников тепла:

- Высокий физический износ котлов в центральной котельной по ул. Советская, 15.

- Наружные коммуникации имеют высокий физический износ.

- Высокая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на модульной котельной по ул. Строителей, обусловленная малой загрузкой мощности (переход потребителей тепла на индивидуальное отопление).

Для реализации программы предполагается до 2017 года выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство и ввод в эксплуатацию двух модульных котельных  мощностью  4 и 1 Гал/час в центральном районе:

1.1.  Монтаж модульных котельных;

1.2. Подключение их к сетям (газ, электричество, вода, канализация, тепловые сети)

2. Диспетчеризация тепловых сетей поселка.

3. Реконструкция магистральных тепловых сетей Центрального района

Раздел 3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения

Состояние проблемы:

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

В связи с расширением застройки и вводом в эксплуатацию новых домов  необходимо увеличение производительности и надежности работы насосных станций 2-ого и 3-его подъемов.

Кроме того, очистные сооружения канализации морально устарели и находятся в аварийном состоянии, не отвечают современным технологическим требования и не удовлетворяют предельно-допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод в водоем.

Диспетчеризация позволит предотвращать аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения, повысить оперативность оценки возникшей ситуации, достоверность и полноту информации.

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 5 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет).

Согласно статистике наибольшее количество повреждений наблюдается на сетях водоснабжения поселка, на центральном водоводе Д 200мм от насосной станции 2-ого до станции 3-его подъема.

Для реализации программы предполагается до 2017 года выполнение следующих мероприятий:

1. Замена сетей водоснабжения.

2. Модернизация водозаборных и водоочистных сооружений.

2.1. Модернизация насосных станций 2-ого и 3-его подъемов

2.2. Модернизация канализационных очистных сооружений.

3. Диспетчеризация объектов ООО «Теплоком».

6. Замена сетей водоотведения.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий оценивается в размере 800,5 млн.руб.

Строительство инженерных сетей для нового жилищного строительства планируется за счет финансирования из федерального и областного бюджетов. Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Источниками финансирования мероприятий по модернизации, развитию и новому строительству объектов инженерной инфраструктуры являются надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается администрацией Латненского городского поселения в соответствии с документами территориального планирования и с перспективой строительства жилья в Латненском городском поселении. В комплексной программе определяются сроки освоения перспективных районов застройки Латненского городского поселения и стоимость строительства и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения по укрупненным показателям.

Основными исполнителями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются организации коммунального комплекса.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Латненского городского поселения, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2011-2017 гг. организациями коммунального комплекса разрабатываются инвестиционные программы на основе условий технического задания, утверждаемого главой Латненского городского поселения.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется Советом народных депутатов Латненского городского поселения исходя из:

1)	оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2)	оценки результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

а)	для населения городского округа.

б)	для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса;

в)	для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса.

Таким образом, определение источников финансирования мероприятий Программы постоянно уточняются при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мероприятия программы с указанием объемов финансирования указаны в приложении № 1.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения 2011-2017 гг.» позволит:

- Обеспечить бесперебойное энергоснабжение и подачу качественной воды потребителям, а также экологическую безопасность системы водоотведения и очистки стоков.

- Обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистки стоков).

- Уменьшить техногенное воздействие на среду обитания за счет модернизации канализационных очистных сооружений.

- Обеспечить возможность подключение строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей.

- Рациональное использование природных ресурсов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация мероприятий Программы позволит:

- Осуществить реконструкцию магистральной тепловой сети Ду=200мм – 4,4 км.

- Заменить 35,5 км сетей водоснабжения и 13,5 км сетей водоотведения.

- Обеспечить снижение аварийности на сетях водоснабжения до 10%.

- Обеспечить строительство инженерных сетей для нового жилищного строительства.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственный за реализацию программы - заместитель главы администрации Латненского городского поселения.

Текущий контроль – ООО «Теплоком».

Глава администрации Латненского

городского поселения                                                                   А.В. Мордасов

Приложение №1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2011-2017 годы».

Мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Латненского городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на 2011-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финанси-рования | Показатели физического объема | Объем финансирования – прогноз, млн.руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | Замена сетей водоснабжения | 2011-2017 |  | 35,5км | 11,1 | 26,0 | 28,2 | 28,4 | 29,6 | 29,8 | 31,5 | 184,6 |  |
| 2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 2011-2017 |  | 14,9км |  |  | 36,3 | 36,3 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 181,8 |  |
| 3 | Модернизация водозаборных сооружений | 2011-2017 |  | 1800м3/сут |  |  | 2,5 | 2,8 | 3,0 |  |  | 6,9 |  |
| 4 | Замена сетей водоотведения | 2011-2017 |  | 13,5км |  | 12,0 | 13,1 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,2 | 86,1 |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | 2011-2017 |  | 2000м3/сут |  |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  | 150,0 |  |
| 6 | Строительство новых сетей водоснабжения | 2011-2017 |  | 8,8км |  |  | 16,0 | 17,0 | 18,0 |  |  | 51,0 |  |
| 7 | Строительство модульных котельных | 2011-2017 |  | 6 Гкал/час |  |  | 20,0 | 30,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| 8 | Замена сетей теплоснабжения | 2011-2017 |  | 4,4км |  |  | 32,2 | 36,6 |  |  |  | 68,8 |  |
| 9 | Строительство новых сетей теплоснабжения | 2011-2017 |  | 1,5км |  |  |  |  | 10,6 | 10,7 |  | 21,3 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,5 |  |

Утверждаю

Глава Латненского городского поселения

Семилукского муниципального района

Воронежской области

____________________А.В. Новиков

26.08. 2011  г.

АКТ

об обнародовании решения    от  26 августа  2011 г. №  117

Совета народных депутатов Латненского городского поселения

Семилукского муниципального района Воронежской области

Об утверждении муниципальной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского  городского поселения на 2011 -2017 гг.»

Мы, нижеподписавшиеся,

1. Чаус Сергей Владимирович депутат Совета народных депутатов Латненского городского поселения, 1980г. рождения, г. Ростов- на -Дону, ул. Штахановского, 15-22

2. Попов Николай Васильевич, учитель Семилукской школы, депутат Совета народных депутатов, 1959 г.рождения, зарегистрирован в п. Латная,                    ул. Огнеупорщиков, 10

3. Трепалина Светлана Викторовна, инженер ООО «Теплоком», 1957 года рождения, зарегистрированная по адресу: пос. Латная, ул. Космонавтов, д. 1, кВ. 5

4. Браун Фаина Николаевна, ведущий специалист по экономике  администрации Латненского городского поселения, 1980 года рождения, зарегистрированная по адресу: пос. Латная, ул. Первомайская, 25

составили настоящий акт о том, что  26 августа   2011  г. на стендах в зданиях:

Администрации Латненского городского поселения, ул. Школьная, 16

ООО «Теплоком», пос. Латная,  ул. Советская, 10

Латненской амбулатории, ул. Заводская, 18

поместили копию решения Совета народных депутатов Латненского городского поселения   от  26.08.2011 г. №  117

Об утверждении муниципальной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Латненского  городского поселения на 2011 -2017 гг.»

на 1  листе и приложение к нему на   1     лист.

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится вместе с первым экземпляром обнародованного правового акта.

| Чаус Сергей Владимирович Попов Николай Васильевич Трепалина Светлана Викторовна Браун Фаина Николаевна | _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ |
| --- | --- |