АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАТНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Школьная, 16 пос. Латная, 396950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016 г. № 204

Пос. Латная

О внесении изменений в постановление

от 05.09.2016 г. № 196

«Об утверждении краткосрочного

плана реализации муниципальной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах

на территории  Латненского городского поселения

в 2016-2017 гг.»

В соответствии  с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 N 106-ОЗ "Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области", в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области  от 06.03.2014г. № 183  и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Латненского городского поселения с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, администрация Латненского городского поселения   постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 05.09.2016г. № 196 «Об утверждении краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Латненского городского поселения | А.В. Братякин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Латненского городского поселения

от 05.09.2016г. №196

( в ред. от 28.09.2016 г. № 204)

Краткосрочный план

реализации муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.

пос.  Латная

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
| 1 | Паспорт краткосрочного плана | 4 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 3 | Цели и задачи краткосрочного плана | 6 |
| 4 | Перечень мероприятий | 6 |
| 5 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 6 |
| 6 | Оценка эффективности реализации краткосрочного плана Приложения 1-4 | 7 8-14 |

- Паспорт

Краткосрочный план

реализации муниципальной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории

Латненском городском поселении в 2016-2017 гг.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Латненского городского поселения в 2016-2017 годах |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Латненского городского поселения |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в Латненском городском поселении; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2016-2017 годов. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области", администрация Латненского городского поселения, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья. |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - средства собственников помещений в многоквартирных домах) |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет - 25 449 975,41 руб. в том числе: - средства Фонда капитального ремонта -25 449 975,41 руб. |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 9 многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 10 296,90 кв.м. - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Латненского городского поселения Семилукского муниципального района в соответствии планируемым объемом работ, который определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту. |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлен  краткосрочный муниципальный план

Жилищный фонд многоквартирных домов Латненского городского поселения городского поселения насчитывает 73,3 тыс. кв. м общей площади. В собственности граждан находится   90,2  % жилого фонда.  Муниципальная часть жилищного фонда составляет  9,8  %.  В многоквартирных  домах проживает    2 тыс. человек. В Латненском городском поселении работают    1 -ТСЖ, 1- УК.

В составе многоквартирного жилищного фонда Латненского городского поселения значительную долю занимают дома, построенные  в   40-х    годах, поэтому степень износа жилищ достаточна высока:

от 0% до 30% износа – 69 % от общей площади жилых зданий;

от 31% до 65% износа – 29 % от общей площади жилых зданий;

свыше 65% износа – 2 % от общей площади жилых зданий.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете.

Выполняются  работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

3. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов расположенных на территории Латненского городского поселения;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

Предусмотрено произвести капитальный ремонт 9-ти многоквартирных домов общей площадью 10 296,9 кв. м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении  к настоящему муниципальному краткосрочному плану.

Краткосрочный муниципальный план  реализуется в 2017 году в IV квартале.

4. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

5. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 25 449 975,41 руб. и состоит из:

- средств Фонда капитального ремонта– 25 449 975,41 руб.

6. Оценка эффективности реализации краткосрочного муниципального плана

Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 9 шт. общей площадью 10 296,9 кв.м.

В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 1

к краткосрочному плану

реализации муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.

| Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2016-2017 годах |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Латненское городское поселение |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 296,90 | 9 971,50 | 472 | Х |
| 1 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13А | 1959 | 2016 | РО | кирпичные | 2 | 2 | 549,70 | 525,90 | 22 | IV квартал 2017 |
| 2 | рп Латная, ул. Первомайская, д. 15 | 1991 | 2015 | РО | панельные | 5 | 6 | 4 424,00 | 4 340,00 | 229 | IV квартал 2017 |
| 3 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 23 | 1978 | 2014 | РО | кирпичные | 2 | 3 | 934,80 | 892,30 | 42 | IV квартал 2017 |
| 4 | рп Латная, ул. Строителей, д. 5А | 1981 | 2014 | РО | кирпичные | 3 | 2 | 1 217,60 | 1 186,60 | 54 | IV квартал 2017 |
| 5 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13 | 1958 | 2008 | РО | кирпичные | 2 | 2 | 531,30 | 507,50 | 19 | IV квартал 2017 |
| 6 | рп Латная, ул. Космонавтов, д. 3 | 1958 | 2011 | РО | кирпичные | 2 | 2 | 757,30 | 711,30 | 26 | IV квартал 2017 |
| 7 | рп Латная, ул. Заводская, д. 17 | 1962 | 2008 | РО | кирпичные | 3 | 2 | 962,60 | 933,90 | 36 | IV квартал 2017 |
| 8 | рп Латная, ул. Заводская, д. 15 | 1959 | 2008 | РО | кирпичные | 2 | 2 | 543,80 | 520,20 | 28 | IV квартал 2017 |
| 9 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 13 | 1962 |  | РО | кирпичные | 2 | 2 | 375,80 | 353,80 | 16 | IV квартал 2017 |

Приложение № 2

к краткосрочному плану

реализации муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.

| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, в том числе: | Стоимость капитального ремонта, в том числе: |
|  |  |  |  | 2016 год: | 2017 год: | 2016 год: | 2017 год: |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Латненское городское поселение | 10 296,90 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 449 975,41 | 25 449 975,41 |

Приложение № 3

к краткосрочному плану

реализации муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего | в том числе: | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжеиие | Водоотведение | Теплоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Латненское городское поселение |  | 25 449 975,41 | 8 209 221,37 | 0,00 | 1 988 041,91 | 932 334,00 | 2 099 172,18 | 3 189 673,28 | 0,00 | 0,00 | 730,71 | 2 191 557,13 | 15,80 | 180 655,64 | 7 219,50 | 9593939,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13А | 2581603,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,71 | 1 474 176,32 | 0,00 | 0,00 | 605,20 | 1027901,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Латная, ул. Первомайская, д. 15 | 8 273 579,29 | 3 456 003,52 | 0,00 | 918 846,59 | 0,00 | 874 092,91 | 1 663 064,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170,70 | 4 639 044,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 23 | 3 587 396,50 | 1 122 335,03 | 0,00 | 345 780,64 | 0,00 | 370 943,51 | 405 610,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 180 655,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп Латная, ул. Строителей, д. 5А | 1 891 815,72 | 950 893,40 | 0,00 | 287 283,12 | 0,00 | 341 198,55 | 322 411,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,00 | 900 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13 | 185 451,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | рп Латная, ул. Космонавтов, д. 3 | 2 336 977,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | рп Латная, ул. Заводская, д. 17 | 2 360 081,34 | 997 119,20 | 0,00 | 317 926,15 | 0,00 | 359 690,08 | 319 502,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,20 | 1 313 553,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | рп Латная, ул. Заводская, д. 15 | 2 111 285,56 | 1 184 429,46 | 0,00 | 0,00 | 932 334,00 | 0,00 | 252 095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,40 | 864 705,76 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 13 | 2 121 784,03 | 498 440,76 | 0,00 | 118 205,41 | 0,00 | 153 247,13 | 226 988,22 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 717 380,81 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 848 067,18 | 0,00 | 0,00 |

| Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление фасадов | Переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |
| кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 743,20 | 4 442 576,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 617 949,95 | 246 179,51 | 400 394,05 | 185 451,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 078,26 | 25 020,78 | 54 504,3 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 095 047,70 | 80 950,47 | 97 581,12 | 0,00 |
| 831,00 | 2 180 754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 745,47 | 34 837,46 | 68 813,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 560,40 | 18 515,60 | 21 739,72 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 451,90 |
| 912,20 | 2 261 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 821,30 | 22 618,22 | 52 538,21 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 672,85 | 23 106,73 | 26 301,76 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 135,22 | 20 491,36 | 41 658,98 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 888,75 | 20 638,89 | 37 256,39 | 0,00 |

Приложение № 4

к краткосрочному плану

реализации муниципальной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Латненского городского поселения в 2016-2017 гг.

| Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2016-2017 годах |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | в том числе: |
|  |  | всего: | средства ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета | средства местных бюджетов | средства собственников помещений | иные источников финансирования |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Латненское городское поселение |  | 25 449 975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 449 975,41 | 0,00 |
| 1 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13А | 2 581 603,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 603,34 | 0,00 |
| 2 | рп Латная, ул. Первомайская, д. 15 | 8 273 579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 273 579,29 | 0,00 |
| 3 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 23 | 3 587 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 396,50 | 0,00 |
| 4 | рп Латная, ул. Строителей, д. 5А | 1 891 815,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 815,72 | 0,00 |
| 5 | рп Латная, ул. Заводская, д. 13 | 185 451,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 451,90 | 0,00 |
| 6 | рп Латная, ул. Космонавтов, д. 3 | 2 336 977,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 977,73 | 0,00 |
| 7 | рп Латная, ул. Заводская, д. 17 | 2 360 081,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 081,34 | 0,00 |
| 8 | рп Латная, ул. Заводская, д. 15 | 2 111 285,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 285,56 | 0,00 |
| 9 | рп Латная, ул. Мичурина, д. 13 | 2 121 784,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 784,03 | 0,00 |